Projet de semestre - GEMMS
Auteurs : E. Ransome, G. Milani, S. Kirushnapillai, M. Monteverde, M. Spierer
Destinataire : Prof. René Rentsch
Date : 12 avril 2017

---
Sommaire
1. Objectifs du projet
2. Approche technologique
3. Etat d’avancement
  1. Santé du groupe
  2. Difficultés techniques
  3. Avancement du projet

---
Objectifs du projet
1. Application de modification d'images simple et intuitive
  1. Outils de dessin
    1. Pinceau
    2. Gomme
    3. Pipette
  2. Filtres colorimétriques
  3. Textes
  4. Images

---
Approche technologique

---
Etat d’avancement
1. Santé du groupe
  1. Bonne ambiance
  2. Difficulté de se réunir
  3. Absence d’un membre pour maladie

---
Etat d’avancement
1. Difficultés techniques
  1. Connaissance de JavaFX
  2. JavaFX non sérialisable nativement
    1. Lister les classes
    2. Retard sur les autres tâches
    3. A compléter au fur et à mesure
  3. Dépendance entre les tâches et les développeurs
    1. Interface
    2. Workspace

---
Etat d’avancement
1. Avancement du projet
  1. 1 semaine de retard
  2. Echéance de mi-semestre
  Solutions
  1. Gain de temps grâce aux fonctionnalités de JavaFX
  2. Plus de ressources disponibles pendant les vacances

---
Questions ?